Утверждаю

Губернатор Брянской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Богомаз

**ПРОТОКОЛ**

**оперативного совещания при Губернаторе Брянской области**

от 26 июня 2023 года

Овальный зал, 17.00

Присутствовали: заместители Губернатора Брянской области, временно исполняющие обязанности заместителей Губернатора Брянской области, руководители органов исполнительной власти области, руко- водители территориальных органов федеральных органов государственной власти, представители Брянской областной Думы, Брянской городской админи-страции, средств массовой информации, главы администраций муниципальных образований

**О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»**

СЛУШАЛИ: Андрианова О.В., директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, Кошарного С.Н., заместителя Главы Брянской городской администрации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Андрианова О.В., директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, Кошарного С.Н., заместителя Главы Брянской городской администрации.

2. Главам администраций муниципальных образований Брянской области завершить работы на объектах в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в срок до 1 августа 2023 года.

3. Макарову А.Н., Главе Брянской городской администрации, обеспечить ежедневный контроль за прохождением работ на объектах в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы завершить до 1 октября 2023 года.